# Protokoll Baubesprechung Nr. 7

Projekt: Seestadt Baufeld D12 — Wohnbau mit Kindergarten

Datum: 16.07.2026, 09:00 – 09:48

Ort: Baustellencontainer, Seestadt Baufeld D12

## Teilnehmende

| Name | Firma | Anwesend |
| --- | --- | --- |
| DI Julia Steinwald | Steinwald & Partner (Tragwerksplanung) | ja |
| Ing. Markus Reiter | Wien Süd Bauträger (Bauherrenvertretung) | ja |
| Ing. Peter Novak | Novak Bau GmbH (Baumeister) | ja |
| Sabine Gruber | Örtliche Bauaufsicht | ja |
| DI Anna Lechner | Haustechnikplanung Lechner ZT | ja |

A Aufgabe · E Entscheidung · I Information · H Hinweis · K Klärung

## 1 OT · Organisation & Termine

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | H | Baustellenordnung: Zutritt nur über Tor Süd, Helmpflicht Gilt für alle Firmen und Besucher. Unterweisung neuer Mitarbeiter durch den Baumeister. |  |  | Offen, neu |
| 1.2 | E | Baubesprechung alle 14 Tage, 9 Uhr im Baustellencontainer Die Einladung mit Agenda geht spätestens zwei Tage vorher an den Verteiler. |  |  | gilt, neu |

## 2 BF · Baufortschritt

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | I | Gründung abgenommen, Rohbau läuft in beiden Bauteilen Baubeginn Mai 2026; Baugrube und Gründung ohne Mängel abgenommen. Bauteil A, Bauteil B |  |  | gilt, neu |

Nächste Besprechung: Nr. 8 am 30.07.2026, 9 Uhr, Baustellencontainer, Seestadt Baufeld D12