Steinwald & Partner Ziviltechniker GmbH · Baubesprechung (BB)
Protokoll Baubesprechung Nr. 7
Projekt: Seestadt Baufeld D12 — Wohnbau mit Kindergarten
Datum: 16.07.2026, 09:00 – 09:48
Ort: Baustellencontainer, Seestadt Baufeld D12
Teilnehmende
	Name
	Firma
	Anwesend

	DI Julia Steinwald
	Steinwald & Partner (Tragwerksplanung)
	ja

	Ing. Markus Reiter
	Wien Süd Bauträger (Bauherrenvertretung)
	ja

	Ing. Peter Novak
	Novak Bau GmbH (Baumeister)
	ja

	Sabine Gruber
	Örtliche Bauaufsicht
	ja

	DI Anna Lechner
	Haustechnikplanung Lechner ZT
	ja


A Aufgabe · E Entscheidung · I Information · H Hinweis · K Klärung
1 OT · Organisation & Termine
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	1.1
	H
	Baustellenordnung: Zutritt nur über Tor Süd, Helmpflicht
Gilt für alle Firmen und Besucher. Unterweisung neuer Mitarbeiter durch den Baumeister.
	
	
	Offen, neu

	1.2
	E
	Baubesprechung alle 14 Tage, 9 Uhr im Baustellencontainer
Die Einladung mit Agenda geht spätestens zwei Tage vorher an den Verteiler.
	
	
	gilt, neu


2 BF · Baufortschritt
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	2.1
	I
	Gründung abgenommen, Rohbau läuft in beiden Bauteilen
Baubeginn Mai 2026; Baugrube und Gründung ohne Mängel abgenommen.
Bauteil A, Bauteil B
	
	
	gilt, neu


Nächste Besprechung: Nr. 8 am 30.07.2026, 9 Uhr, Baustellencontainer, Seestadt Baufeld D12
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