# Protokoll Baubesprechung Nr. 10

Projekt: Seestadt Baufeld D12 — Wohnbau mit Kindergarten

Datum: 27.08.2026, 09:00 – 09:48

Ort: Baustellencontainer, Seestadt Baufeld D12

## Teilnehmende

| Name | Firma | Anwesend |
| --- | --- | --- |
| DI Julia Steinwald | Steinwald & Partner (Tragwerksplanung) | ja |
| Ing. Markus Reiter | Wien Süd Bauträger (Bauherrenvertretung) | ja |
| Ing. Peter Novak | Novak Bau GmbH (Baumeister) | ja |
| Sabine Gruber | Örtliche Bauaufsicht | ja |
| DI Anna Lechner | Haustechnikplanung Lechner ZT | ja |

A Aufgabe · E Entscheidung · I Information · H Hinweis · K Klärung

## 1 OT · Organisation & Termine

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | H | Baustellenordnung: Zutritt nur über Tor Süd, Helmpflicht Gilt für alle Firmen und Besucher. Unterweisung neuer Mitarbeiter durch den Baumeister. |  |  | Offen |

## 3 QM · Qualität & Mängel

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | A | Betondeckung Stützen Tiefgarage, Achse 2 nachweisen Messung an allen Stützen der Achse 2, Protokoll an die Tragwerksplanung. Tiefgarage | Novak Bau | 06.09. | Offen, neu |

## 5 AS · Arbeitssicherheit

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | H | Schwenkbereich Kran: keine Lasten über der Zufahrt zum Kindergarten Gilt für alle Hübe; der Kranführer ist eingewiesen. Außenanlagen | Novak Bau |  | Offen |

Nächste Besprechung: Nr. 11 am 10.09.2026, 9 Uhr, Baustellencontainer, Seestadt Baufeld D12