# Firmenauszug Haustechnikplanung Lechner ZT

Projekt: Seestadt Baufeld D12 — Wohnbau mit Kindergarten

Stand: offene Punkte nach Besprechung Nr. 14 vom 21.10.2026

A Aufgabe · E Entscheidung · I Information · H Hinweis · K Klärung

## 1 OT · Organisation & Termine

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | H | Baustellenordnung: Zutritt nur über Tor Süd, Helmpflicht Gilt für alle Firmen und Besucher. Unterweisung neuer Mitarbeiter durch den Baumeister. |  |  | Offen |

## 4 PF · Planung & Freigaben

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | K | Durchbrüche Haustechnik Decke über 4. OG Bauteil B bestätigen Lage und Größe der Durchbrüche vor dem Schalen der Decke. Nr. 14, 21.10.2026: Haustechnikplanung nicht anwesend; Bestätigung per Mail angefordert. Bauteil B | Lechner ZT | 23.10. | Offen, dringend |

## 6 LL · Logistik

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | H | Baustraße Nord zwei Wochen gesperrt Ab 26.10. wegen Kanalarbeiten der Stadt. Anlieferung über die Süd-Zufahrt, die Kranstellung ist nicht betroffen. Außenanlagen |  |  | Offen |