# Firmenauszug Örtliche Bauaufsicht

Projekt: Seestadt Baufeld D12 — Wohnbau mit Kindergarten

Stand: offene Punkte nach Besprechung Nr. 14 vom 21.10.2026

A Aufgabe · E Entscheidung · I Information · H Hinweis · K Klärung

## 1 OT · Organisation & Termine

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | H | Baustellenordnung: Zutritt nur über Tor Süd, Helmpflicht Gilt für alle Firmen und Besucher. Unterweisung neuer Mitarbeiter durch den Baumeister. |  |  | Offen |

## 6 LL · Logistik

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | H | Baustraße Nord zwei Wochen gesperrt Ab 26.10. wegen Kanalarbeiten der Stadt. Anlieferung über die Süd-Zufahrt, die Kranstellung ist nicht betroffen. Außenanlagen |  |  | Offen |
| 6.3 | A | Anlieferplan auf die Süd-Zufahrt umstellen Alle Firmen über die geänderte Zufahrt informieren. Außenanlagen | ÖBA | 22.10. | Offen, dringend |