Steinwald & Partner Ziviltechniker GmbH · Baubesprechung (BB)
Firmenauszug Örtliche Bauaufsicht
Projekt: Seestadt Baufeld D12 — Wohnbau mit Kindergarten
Stand: offene Punkte nach Besprechung Nr. 14 vom 21.10.2026
A Aufgabe · E Entscheidung · I Information · H Hinweis · K Klärung
1 OT · Organisation & Termine
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	1.1
	H
	Baustellenordnung: Zutritt nur über Tor Süd, Helmpflicht
Gilt für alle Firmen und Besucher. Unterweisung neuer Mitarbeiter durch den Baumeister.
	
	
	Offen


6 LL · Logistik
	Nr
	Typ
	Punkt
	Wer
	Bis
	Status

	6.2
	H
	Baustraße Nord zwei Wochen gesperrt
Ab 26.10. wegen Kanalarbeiten der Stadt. Anlieferung über die Süd-Zufahrt, die Kranstellung ist nicht betroffen.
Außenanlagen
	
	
	Offen

	6.3
	A
	Anlieferplan auf die Süd-Zufahrt umstellen
Alle Firmen über die geänderte Zufahrt informieren.
Außenanlagen
	ÖBA
	22.10.
	Offen, dringend
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