# Firmenauszug Steinwald & Partner (Tragwerksplanung)

Projekt: Seestadt Baufeld D12 — Wohnbau mit Kindergarten

Stand: offene Punkte nach Besprechung Nr. 14 vom 21.10.2026

A Aufgabe · E Entscheidung · I Information · H Hinweis · K Klärung

## 1 OT · Organisation & Termine

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | H | Baustellenordnung: Zutritt nur über Tor Süd, Helmpflicht Gilt für alle Firmen und Besucher. Unterweisung neuer Mitarbeiter durch den Baumeister. |  |  | Offen |
| 1.3 | A | Beweissicherung Nachbargrundstück: Halbzeitprotokoll Begehung mit dem Sachverständigen, Fotodokumentation der Risse an der Feuermauer. Nr. 13, 07.10.2026: Begehung mit dem Sachverständigen am 30.10. vereinbart. Außenanlagen | Steinwald & Partner | 06.11. | Offen |

## 4 PF · Planung & Freigaben

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | A | Attikadetail Variante 2 in die Ausführungsplanung einarbeiten Detailschnitte für beide Bauteile, Abdichtungsanschluss mit der Bauphysik abgestimmt. Bauteil A, Bauteil B | Steinwald & Partner | 28.10. | Offen |

## 6 LL · Logistik

| Nr | Typ | Punkt | Wer | Bis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | H | Baustraße Nord zwei Wochen gesperrt Ab 26.10. wegen Kanalarbeiten der Stadt. Anlieferung über die Süd-Zufahrt, die Kranstellung ist nicht betroffen. Außenanlagen |  |  | Offen |